## Slide 1
Круглый стол в «Инженерные изыскания и экономическая эффективность проектирования и строительства линейных сооружений» в рамках выставки ГеоИнфо ЭКСПО-2019.
Москва, 7 июня 2019
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИИ В ОТНОШЕНИИ ЭТАПОВ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Докладчик:
Петров Алексей Петрович – Директор
Ассоциации «Инженер-Проектировщик» (СРО)
Ассоциации «Инженер-Изыскатель» (СРО)

## Slide 2
Совокупность реализации проектов по стадиям ЖЦ ОКС
СТАДИИ / ПРОЕКТ | ДОН | ОИ | ОВОС | ТЭО | Стадия «П» | Стадия «РД» | СМР | ПНР
ПРОЕКТ ГРАД. ЗОНИР. ТЕР. ПЛАНИРОВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  | 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  | 
ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ |  |  |  |  |  |  |  | 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  | 
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |  |  | 
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  | 
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  | 
ПРОЕКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |  |  |  |  |  |  | 
ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ
ПП РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
ПП РФ N 87 от 16.02.2008
ПП РФ N 87 от 16.02.2008
ПП РФ N 87 от 16.02.2008
ГРК РФ ФЗ
N190 от 29.12.2004
ГРК РФ ФЗ
N190 от 29.12.2004
ГРК РФ ФЗ N190 от 29.12.2004
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ

## Slide 3
Возврат полной схемы этапов создания объектов капитального строительства ДОН – ОИ – ОВОС – ТЭО проекта – П –РД – СМР – ПНР
ДОН
Декларация о намерениях
Сбор и камеральные изучения материалов для оценки возможности создания ОКС
Определяется диапазон предельной цены ОКС (max/min)
ОВОС
Оценка воздействия на окружающую среду
ОИ
Обоснование инвестиций
Инженерные изыскания для оценки базовых показателей ОКС (землеотвод , ТУ присоединений)
Определение предельных показателей ОКС (уточнение диапазона цены ОКС)
Ключевые параметры инвестиционного проекта, базовый объем инвестиций и срок окупаемости
Оценка чувствительности проекта;
Основные технические решения;
Значения и допустимые диапазоны факторов риска;
Оценка эффективности;
Параметры инвестиций.
ТЭО
Технико-экономическое обоснование проекта
Оценка базовой стоимости ОКС и структуры затрат по созданию и эксплуатации
Натурные изыскания, выявление показателей чувствительности ОКС к факторам риска и структуры затрат

## Slide 4
Возврат полной схемы этапов создания объектов недвижимости ДОН – ОИ – ОВОС – ТЭО проекта – П –РД – СМР – ПНР
Стадия «П»
Стадия проектирования
Основные проектные решения , проектная документация, смета проекта
Экспертиза проектной документации и стоимости проекта
СМР
Строительно-монтажные работы
Стадия «РД»
Рабочая документация
Проектная документация, смета проекта, ведомость заказа документация для конкурса по комплектации и СМР
Окончательная стоимость проекта для проведения конкурса по СМР
Ведомости и формы учета формирующие экономику эксплуатации ОКС
Исполнительная документация по фактическим техническим показателям ОКС
ПНР
пуско-наладочные работы
Ведомости и формы учета формирующие стоимость ОКС
Исполнительная документация по СМР

## Slide 5
Прослеживаемость кодов по стадиям жизненного цикла
ПИР
ОКВЭД, ОКПД
ПР
ВП
КМ
ПОС
СМР
ОКПД
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОКОФ
КС1
КС11
ОС1
ОС2
ОС3
ОС4
  Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
  ОКВЭД:
  ХХ класс
  ХХ.Х подкласс
  ХХ.ХХ группа
  ХХ.ХХ.Х подгруппа
  ХХ.ХХ.ХХ вид
  Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
  ОКПД:
  XX. — класс;
  ХХ.Х — подкласс;
  ХХ.ХХ — группа;
  ХХ.ХХ.Х — подгруппа;
  ХХ.ХХ.ХХ — вид.
  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0 — категория.
  ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ — подкатегория.
  Общероссийский классификатор основных фондов
  ОКОФ:
ХХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ
ХХХ - код вида основных фондов
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ – код ОКПД

## Slide 6
Информационная модель объекта
(взаимодействие показателей, характеристик и данных по стадиям ЖЦ)
ПИР
Нагрузки и воздействия - характеристики
Изыскания - данные
Технические характеристики – характеристики
Расчетные модели - показатели
Общие технические решения (ОТР) - показатели
Проектные решения- показатели
Конструкции и материалы (КМ) - характеристики
СМР
Земляные работы – данные
Фундаментные работы – данные
Строительно-монтажные работы (СМР) – данные
Сооружение внешних и внутренних сетей – данные
Монтажные и пусконаладочные работы – данные
Испытания и комплексное опробование - данные
ЭР
Паспортизация объекта – данные
Карты режимов (ЭД) – данные
Оперативный контроль – данные
Диагностика технического состояния – данные
Периодические обследования – данные

## Slide 7
Виды основных моделей управления строительством и реализации инвестиционно-строительных проектов по опыту промышленно развитых стран
Multi lot – строительство своими силами (хозяйственным способом);
EPC - форма организации строительства, под которой понимается договор строительства «полного цикла» с фиксированной (паушальной) ценой (lump sum).
ЕРСМ – управление всем инвестиционно-строительным проектом, с возможностью непосредственного исполнения некоторых работ (проектирование, поставка оборудование, строительство).

## Slide 8
Нормативы регулирования для проведения инженерных изысканий и проектирования линейных объектов (извлечение)
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением N 1)
СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* (с Изменением N 1)
"СНиП 12-01-2004. Организация строительства" Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования

## Slide 9
Особенности инженерных изысканий для линейных объектов
Проблемы:
Земельный отвод
Обременения и сервитуты
Градостроительное планирование и территориальное зонирование
Поэтапный ввод, проектирование и строительство
Соблюдение минимальных допустимых расстояний
Системы координат в масштабах до 500
Кадастровый и технический учет
Системы диагностики и мониторинга технического состояния, в т.ч. Доступ к обслуживанию

## Slide 10
Основные изменения в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ)
  Прекращено с 01.07.2017 действие свидетельства о допуске. Допуск к работам осуществляется на основе членства в профильных СРО (подтверждается выпиской из реестра членов СРО)
  Введен институт технического заказчика, который наделяется правами реализации проектов полного жизненного цикла и для которых членство в СРО является обязательным
  Изменен порядок формирования и ведения компенсационных фондов саморегулируемой организации. Введены в правовое регулирование компенсационный фонд возмещения вреда (ВВ) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств при заключении договора подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (ОДО)
  СРО вменено, в рамках ведения компенсационных фондов, обеспечение контроля за соответствием членов принятым обязательств по стоимости единичных договоров ПИР и совокупному объему обязательств по договорам ПИР
  СРО вменен контроль за исполнение членами технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации и квалификационных стандартов
  Предусмотрено формирование национального реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС), обладающих правом подписи проектной документации и результатов изысканий

## Slide 11
Последствия изменения в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ)
  Согласно докладу Академика АН СССР С.С. Шаталина в Минтопэнерго РФ в 1993 году изменения в законодательстве сказываются в реальной экономике через 1,5 года
Сводная таблица по завершенным торгам в области ПИР с участием организаций членов Ассоциации «Инженер-Проектировщик» за 2015-2019 гг. по всем площадкам |  |  |  |  |  |  | 
№ | Год | Кол-во закупок | Сумма НЦК | Допущено заявок | Кол-во побед | Кол-во закупок без конкуренции | Отклонено заявок
1 | 2015 | 1 615 | 31 896 388 571,00 | 1899 | 893 | 511 | 135
2 | 2016 | 1 502 | 30 128 086 518,00 | 1737 | 936 | 697 | 123
3 | 2017 | 1 422 | 44 597 417 809,00 | 1660 | 932 | 647 | 153
4 | 2018 | 770 | 9 687 328 118,00 | 753 | 488 | 340 | 106
5 | 2019 | 59 | 453 057 332,00 | 62 | 28 | 20 | 3

## Slide 12
Динамика членства в НОПРИЗ
Chart: 
| I съезд 25.11.2014 | II съезд 10.04.2015 | III съезд 29.04.2016 | IV съезд 26.04.2017 | 01.01.2018 | 01.04.2019
Количество СРО | 234 | 234 | 231 | 229 | 213 | 211
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Количество организаций членов СРО | 62781 | 61706 | 44942 | 47000 | 49000

## Slide 13
Проекты изменений законодательства в соответствии с планом законотворческой деятельности Правительства
№ п/п | Наименование законопроекта | Вносимые изменения
1. | Проект Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Предусматривает совершенствование механизма саморегулирования, в том числе в части перехода к саморегулированию на базе физлиц
2. | Проект федерального закона № 440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» | Предусматривает введение в правовое регулирование обоснование инвестиций в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы Российской Федерации
3. | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 17.09.2018) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Предусматривает уточнение состава разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
4. | Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Предусматривает изменения в порядке ввода в эксплуатацию зон с особыми условиями использвания территорий.
5. | Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 398/пр "Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2018 №52383). | Утверждает Типовую форму государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта

## Slide 14
Обоснование инвестиций
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ - документация, включающая в себя в том числе проект задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства (далее - проект задания на проектирование) и содержащая краткое описание инвестиционного проекта.
Обоснование инвестиций предшествует разработке проектной документации. На стадии подготовки обоснования инвестиций проводятся инженерные изыскания в объеме, необходимом для его подготовки.
Законопроект № 440116-7 О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
(в части введения механизма обоснования инвестиций в отношении объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств бюджетной системы Российской Федерации) принят в первом чтении Государственной Думой

## Slide 15
Внесение в ГРК РФ понятия «Информационное моделирование»
Наименование: О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
ID проекта: 02/04/02-19/00088184
Дата создания: 4 февраля 2019 г.
Дата окончания публичного обсуждения 1 марта 2019 г.
Разработчик: Минстрой России
Статью 48. Архитектурно-строительное проектирование дополнить частью 15 п.2 следующего содержания:
В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, застройщик или технический заказчик обеспечивает создание и ведение информационной модели, включающей в себя все сведения, документы и материалы об объекте капитального строительства, формируемые при проведении инженерных изысканий, обосновании инвестиций, проектировании объекта капитального строительства.

## Slide 16
Определение ТИМ. Подходы к пониманию ТИМ.
Технологии информационного моделирования (объектов капитального строительства и недвижимости) ТИМ (building information model; BIM): Процесс по созданию, управлению и хранению электронной информации об объектах капитального строительства и недвижимости на всех этапах их жизненного цикла. (ГОСТ Р 10.0.01-2018 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Термины и определения).

## Slide 17
Реализация стратегии развития строительной отрасли в РФ
Стратегия развития строительной отрасли до 2030г.
Развитие саморегулирования в строительстве
Переход от саморегулирования на базе юр. лиц к саморегулированию на базе физ. лиц.
(3-й этап Концепции – 2019-2020 годы)
Саморегулирование на базе физлиц
Нормативно-правовая система регулирования свободных профессий (творческая деятельность)
Нормативно-правовое регулирование свободных профессий
Проект ФЗ «Об инженерной деятельности в РФ»
План мероприятий («дорожая карта») реализации концепции совершенствования механизмов саморегулирования (ПП РФ от 30 декабря 2015г. №2776-р)

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Петров Алексей Петрович
директор Ассоциаций
«Инженер-Проектировщик»,
«Инженер-Изыскатель»
Тел. 8 (495) 259-40-91
info@ipsro.ru